# ConstructQ · Task Management

Role-Based Workflow Guide · Web App + Mobile App · v1.0

Reference: ConstructQ_TaskManagement(QC+NCR)_v40.0.html · ConstructQ_TaskMobile_v23.0.html

Owner: วุธ (PM/SA) · Date: 3 กรกฎาคม 2569 (2026-07-03) · Audience: Software Development Team

## 1. ภาพรวม (Overview)

เอกสารนี้เป็นคู่มืออธิบายการทำงานของหน้าจอจัดการ Task (QC + NCR) ในระบบ ConstructQ สำหรับทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ ครอบคลุมตั้งแต่เริ่มสร้าง Task จนปิด Task ผ่านทุกสถานะใน Workflow Lifecycle และอธิบายบทบาทของผู้ใช้แต่ละคน

### 1.1 บทบาทที่เกี่ยวข้อง (4 roles หลัก)

| Role | Platform | ความรับผิดชอบ |
| --- | --- | --- |
| 👤 Project Manager (PM) | Web App | สร้าง Task (เดี่ยว/Bulk) · ดูภาพรวม Kanban/Calendar · อนุมัติปิดโครงการ |
| 👥 QC Manager (QCM) | Web App | มอบหมาย Inspector · Review ผลตรวจ · อนุมัติ/ตีกลับ · จัดการ NCR |
| 🔍 QC Inspector | Mobile App | รับงาน + GPS check-in · ตรวจ Checklist · ตอบ Pass/Fail · เซ็น · ตรวจซ้ำ NCR |
| 🔧 Sub Contractor | Mobile App | รับ NCR · แก้ไขหน้างาน · แนบรูป Before/After · ส่งกลับให้ตรวจซ้ำ |

## 2. Workflow Lifecycle

### 2.1 สถานะของ Task (9 สถานะ)

| Code | ชื่อไทย | ชื่ออังกฤษ | ความหมาย |
| --- | --- | --- | --- |
| created | สร้างงาน | Created | สร้างขึ้นแต่ยังไม่มอบหมาย |
| assigned | มอบหมายแล้ว | Assigned | กำหนดผู้ตรวจแล้ว · รอเริ่มตรวจ |
| in_progress | กำลังตรวจ | In Progress | Inspector รับงาน · กำลังตรวจหน้างาน |
| review | รอตรวจสอบ | Review | ส่งผลแล้ว · รอ QC Manager ตรวจทาน |
| done | เสร็จสิ้น | Done | อนุมัติปิด (terminal) |
| blocked | ติดขัด | Blocked | หยุดชั่วคราว · รอเหตุผลอื่น |
| rejected | ตีกลับ | Rejected | QCM ไม่อนุมัติ · ส่งกลับให้แก้ |
| ncr_open | NCR เปิด | NCR Open | พบข้อบกพร่อง · รอ Sub แก้ไข |
| ncr_verify | รอตรวจซ้ำ | NCR Verify | Sub แก้เสร็จ · รอ Inspector ตรวจซ้ำ |

### 2.2 State Transitions (Happy path + Rework)

Happy path: created → assigned → in_progress → review → done

Reject loop: review → rejected → in_progress (ทำใหม่)

NCR loop: in_progress → ncr_open (Sub) → ncr_verify (Inspector) → กลับ in_progress

Block/Unblock: any → blocked → คืนกลับสถานะเดิม

## 3. เส้นทางการทำงานตั้งแต่สร้าง Task ถึงปิด Task (9 ขั้น)

| Actor | ขั้นตอน | รายละเอียด |
| --- | --- | --- |
| PM · Web | 1. สร้าง Task (created) | PM เข้าหน้า Task Management → กด '+ สร้าง Task ใหม่' หรือ '📋 สร้าง Task แบบ Bulk' → กรอกข้อมูลพื้นฐาน → กด สร้าง → Task ถูกสร้างในสถานะ created |
| QCM · Web | 2. มอบหมาย Inspector (assigned) | QCM เข้าดู Task ที่ state = created → กด 'มอบหมาย' → เลือก Inspector จาก picker → ระบบส่ง email → state → assigned |
| Inspector · Mobile | 3. รับงาน + GPS Check-in (in_progress) | Inspector รับ notification → เปิดแอป → แตะ Task → กด 'เริ่มตรวจ Checklist' → ระบบบันทึก GPS check-in → state → in_progress |
| Inspector · Mobile | 4. ตอบ Checklist รายข้อ | Tab strip เลือกหมวด → Circle stepper แสดงข้อ → ดู Rule chip 📏 → ตอบ widget ตาม type → แนบรูป + comment ทุกข้อ → ✓ badge เหลืองยึดบน stepper |
| Inspector · Mobile | 5a. ทุกข้อ Pass → ส่งผล (review) | ตอบครบและทุกข้อผ่าน → กด '✓ ส่งผลการตรวจ + เซ็นรับรอง' → state → review → รอ QCM ตรวจทาน |
| Inspector · Mobile | 5b. บางข้อ Fail → NCR (ncr_open) | กด '✗ ไม่ผ่าน' → Confirm dialog 'ยืนยันสร้าง NCR?' → confirm → NCR ถูกสร้างอัตโนมัติ → Task state → ncr_open เมื่อ submit |
| Sub · Mobile | 6. แก้ไข NCR (ncr_verify) | Sub เปิดแอปเห็น NCR → ดู root cause + corrective action → แก้หน้างาน → ถ่ายรูป Before/After → กด 'ส่งกลับให้ตรวจซ้ำ' → NCR status → ncr_verify |
| Inspector · Mobile | 7. ตรวจซ้ำ · ปิด NCR | Inspector ได้ notification → ดู NCR ที่ verify → ตรวจหน้างาน → ผ่าน = ปิด NCR / ไม่ผ่าน = กลับ open |
| QCM · Web | 8. ตรวจทานผลรวม (review) | QCM เข้าดู Task state = review → ตรวจ Overview + Checklist + NCR + Audit → กด '✓ อนุมัติ' หรือ '↩ ตีกลับ' |
| QCM · Web | 9a. อนุมัติ → ปิดงาน (done) | state → done · Audit log บันทึก · PM เห็นภาพรวม |
| QCM · Web | 9b. ตีกลับ → รอบใหม่ (rejected) | กรอกเหตุผล → state → rejected · notification กลับ Inspector |

## 4. Web App · บทบาท Project Manager (PM)

### 4.1 ความรับผิดชอบหลัก

- สร้าง Task — เดี่ยว (งานพิเศษ) และ Bulk จาก WBS (งานปกติหลายรายการพร้อมกัน)

- ดูภาพรวม — Kanban / Calendar / List view · Filter ตาม project/state/priority/assignee

- ปรับ Priority — เร่งงานเมื่อจำเป็น

- ดู Audit Log — ตรวจสอบ traceable ทุกการกระทำ

- อนุมัติงบพิเศษ — สำหรับ NCR ที่มีค่าใช้จ่ายสูง

### 4.2 หน้าจอที่ใช้บ่อย (Web App v40.0)

| หน้าจอ | Feature | Trigger |
| --- | --- | --- |
| Task List (Kanban) | 7 คอลัมน์ตาม state · drag การ์ดเปลี่ยน state | เข้าหน้าหลัก · เลือก Kanban view |
| สร้าง Task ใหม่ | ฟอร์ม 4 section: Basic · Checklist+Workflow · Assign · Attachments | ปุ่ม + สร้าง Task ใหม่ มุมขวาบน |
| Bulk Create | WBS Hierarchical Tree · เลือก L3 หลายแถว · Defaults ครั้งเดียว | ปุ่ม 📋 สร้าง Task แบบ Bulk |
| Task Detail · Overview | Description · pass/NCR/total/rate · Info sidebar + Actions | คลิกการ์ด Task |
| Task Detail · Audit | Timeline actions · CSV export | Tab Audit Log |

### 4.3 ขั้นตอนการสร้าง Task Bulk

- เข้าหน้า Task Management → กด 📋 สร้าง Task แบบ Bulk

- ระบบแสดง WBS ของโครงการเป็น hierarchical tree (L1 → L2 → L3)

- PM เลือก L3 activities ที่ต้องการสร้าง (checkbox หลายแถว)

- ระบุ Defaults ที่ apply กับทุก Task — เรียงตาม TmCreate: Zone · Priority · Start-Due range · Checklist · Workflow · Inspector · Approver

- Ref Std แสดงเป็น chip ตาม WBS default (ไม่แก้ไข ตาม v37.0)

- กด 🚀 สร้าง N Tasks → ระบบสร้างทั้งหมดในสถานะ created

## 5. Web App · บทบาท QC Manager (QCM)

### 5.1 ความรับผิดชอบหลัก

- มอบหมาย Inspector — เลือกจาก roster สำหรับ Task ในสถานะ created

- ตรวจทาน (Review) — ตรวจผลจาก Inspector · ตัดสินใจอนุมัติหรือตีกลับ

- จัดการ NCR — ติดตามสถานะ · อนุมัติปิด NCR ที่ verify ผ่าน

- ปิด/บล็อก Task — จัดการ edge case

- Edit Task — แก้ Priority · Due date · Assignee (v39.0) พร้อม Save Confirm popup

### 5.2 Action buttons ตามสถานะ

| สถานะ | ปุ่มที่โผล่ | ผลลัพธ์ |
| --- | --- | --- |
| created | มอบหมาย (Assign) | เลือก Inspector → state → assigned |
| review | ✓ อนุมัติ / ↩ ตีกลับ | อนุมัติ → done · ตีกลับ → rejected |
| blocked | ปลดบล็อก | คืนกลับสถานะก่อนถูกบล็อก |
| ทุกสถานะ (ยังไม่ done) | 🚫 แจ้งติดปัญหา | state → blocked · notify PM |

### 5.3 ขั้นตอน Review Task

- รับ notification ว่ามี Task รอตรวจทาน

- เข้า Task Management → filter state = review

- คลิกการ์ด → หน้า Task Detail

- ตรวจ Overview tab: pass/NCR/rate · description · assignees

- ตรวจ Checklist tab: ทุกข้อ pass · comments · photos · signature

- ตรวจ NCR tab: ถ้ามี NCR ต้องปิดครบก่อนอนุมัติ

- ตรวจ Audit tab: trace ทุกการเปลี่ยนแปลง

- อนุมัติ (state → done · notify PM) หรือ ตีกลับ (state → rejected · notify Inspector)

## 6. Mobile App · บทบาท QC Inspector

### 6.1 ความรับผิดชอบหลัก

- รับงานหน้างาน — จาก Task list ในแอป · GPS check-in ก่อนเริ่มตรวจ

- ตอบ Checklist — ผ่าน Tab หมวด + Circle Stepper · widget ตาม question type

- เปิด NCR อัตโนมัติ — เมื่อกด '✗ ไม่ผ่าน' · confirm dialog ก่อนสร้าง

- เซ็นรับรอง — signature pad + ส่งผลให้ QCM

- ตรวจซ้ำ NCR — verify การแก้ไขของ Sub · ปิด NCR

### 6.2 Flow ตรวจ Checklist หน้างาน (v23.0)

- รับ notification → เปิดแอป → แตะ Task card (assigned)

- Task Detail → Tab Overview → กด '📋 เริ่มตรวจ Checklist' → state → in_progress

- ระบบทำ GPS check-in อัตโนมัติ · Banner สีเหลืองแสดง location

- Tab strip ด้านบน · แต่ละหมวด (A/B/C…) แสดง N/M answered · แตะสลับหมวด

- Circle stepper · วงกลม 30px · เลขข้อ · ✓ เหลืองมุมขวาบนเมื่อตอบแล้ว · pin ตลอดการนำทาง

- ก่อนตอบ: ดู Rule chip 📏 (เกณฑ์ + severity + Auto-NCR/warn)

- ตอบ widget ตาม type: passfail 2 ปุ่ม / number+unit / radio / checkbox / date / signature / photo / color / text / longtext

- แนบรูป + comment (บังคับทุกข้อ)

- ถ้ากด '✗ ไม่ผ่าน' → Confirm dialog 'ยืนยันสร้าง NCR?' → confirm → NCR สร้าง

- Navigation: ‹ ก่อนหน้า / ถัดไป › · ข้อสุดท้ายของหมวด → ข้ามหมวดถัดไปอัตโนมัติ

- Completion screen: pass/fail/skip summary + '✓ ส่งผล + เซ็นรับรอง'

- กดส่ง → state → review · toast 'ส่งให้ QC Manager แล้ว'

### 6.3 Flow ตรวจซ้ำ NCR

- รับ notification NCR verify

- เปิด Task state = ncr_verify

- ดู NCR tab → รูป Before/After ที่ Sub ส่งมา

- ไปหน้างาน → ตรวจว่าแก้ตามที่ระบุหรือไม่

- ผ่าน: กด 'ปิด NCR' → status → closed

- ยังไม่ผ่าน: กด 'ส่งกลับให้แก้ใหม่' → status → open (loop กลับ Sub)

## 7. Mobile App · บทบาท Sub Contractor

### 7.1 ความรับผิดชอบหลัก

- รับ NCR — ดู list NCR ที่เปิดให้แก้ · ดูรายละเอียด issue + corrective action

- แก้ไขหน้างาน — ดำเนินการตามขั้นตอน 5 ข้อที่ Inspector ระบุ

- ถ่ายรูปหลักฐาน — Before (ปัญหาที่พบ) + After (ผลการแก้)

- ส่งกลับให้ตรวจ — เมื่อแก้เสร็จ · NCR status → ncr_verify

### 7.2 หน้าจอสำคัญ

- NCR List — filter status = open · assigned to self

- NCR Detail — Issue · Location · Root cause · Corrective action steps · Photos before/after

- Repair Form — บันทึกการแก้ไข · แนบรูป After · Submit → ส่งให้ Inspector

### 7.3 Flow แก้ไข NCR (ตัวอย่าง Paint NCR)

📋 NCR-2026-0054 (ตัวอย่าง) Issue: พบรอยลูกกลิ้งที่ผนัง W-A02 ขนาด 30×40 ซม. ที่ความสูง 1.5 ม. Root cause: ลูกกลิ้งสีสึกหรอจากใช้งาน 3 วัน · ไม่ได้เปลี่ยน Corrective action (5 ขั้น): ขัดผิว #240 → ทำความสะอาด → Primer 1 ชั้น → ทาสีทับ 2 ชั้น (ลูกกลิ้งใหม่) → ตรวจซ้ำ

- Sub เปิดแอป → NCR list → NCR-2026-0054 · status ncr_open

- ดู 5 ขั้นตอนแก้ไขของ Inspector

- ทำตามขั้นตอนที่หน้างาน · ถ่ายรูปทุกขั้น

- แนบรูป After ≥ 2 มุม

- กรอกหมายเหตุการแก้ไขที่ทำ

- กด 'ส่งกลับให้ตรวจซ้ำ' → NCR status → ncr_verify

- รอ Inspector ตรวจซ้ำ

## 8. Audit Trail (บันทึกทุกการกระทำ)

ทุก action ในระบบถูกบันทึกใน task_audit_log ตามมาตรฐานงานก่อสร้างไทย

### 8.1 Schema สำคัญ

- ts: timestamp precision microsecond

- actor_name / actor_id: ใครทำ (System สำหรับ automation)

- role: QCM / QC / Engineer / PM / System

- action: task.created · task.assigned · task.received · state.changed · workflow.linked · inspection.submitted · inspection.rejected · notification.sent

- detail: ข้อความอธิบาย

- ip: IP ที่ทำ (NULL สำหรับ System)

### 8.2 ตัวอย่าง Audit log (Task TQ-2026-054)

| ts | actor | role | action | detail |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-06-25 09:00:00 | Son Prasertsri | QCM | task.created | สร้าง Task จาก Checklist 'ตรวจงานสี v1.0' |
| 2026-06-25 09:00:01 | System | — | workflow.linked | ผูก Workflow: มาตรฐาน QC (7 ขั้น) |
| 2026-06-26 08:30:11 | Son Prasertsri | QCM | task.assigned | มอบหมาย Step 2 → Kittisak |
| 2026-06-26 08:31:00 | System | — | notification.sent | Email แจ้ง Kittisak |
| 2026-06-27 09:15:24 | Kittisak Chaiwatn | QC | task.received | รับงาน · เริ่มตรวจหน้างาน |
| 2026-06-27 09:15:25 | System | — | state.changed | assigned → in_progress |

## 9. สรุป Role × State Matrix

| สถานะ | PM (Web) | QCM (Web) | Inspector (Mobile) | Sub (Mobile) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| created | ✅ สร้าง | ➡ มอบหมาย | — | — |
| assigned | 👀 ดู | 👀 ดู · แก้ assignee | 📥 รับงาน | — |
| in_progress | 👀 ดู | 👀 ดู progress | ✅ ตรวจ Checklist | — |
| ncr_open | 👀 ดู · อนุมัติงบ | 👀 ติดตาม | — | ✅ แก้ไข |
| ncr_verify | — | 👀 ติดตาม | ✅ ตรวจซ้ำ | 👀 รอผล |
| review | 👀 ดู pending | ✅ Approve / Reject | 👀 รอผลตรวจทาน | — |
| rejected | 👀 ดู | 👀 ดู | ✅ แก้ไข + ส่งใหม่ | — |
| blocked | ✅ ปลดล็อก | ✅ ปลดล็อก | 👀 ดู | — |
| done | ✅ ปิดโครงการ | 👀 ดู archive | 👀 ดู history | — |

## 10. สรุปสำหรับทีมพัฒนา

💡 Key Takeaways • Web + Mobile แชร์ตารางเดียวกัน — tasks · task_audit_log · ncrs · เข้าใช้จากทั้งสองแพลตฟอร์ม • State machine อยู่ที่ backend — ทั้ง Web/Mobile เรียก API เดียวกัน · UI คือ view + trigger action เท่านั้น • Auto-NCR — ทริกเกอร์อัตโนมัติเมื่อคำตอบไม่ผ่านเกณฑ์ที่ criteria.onFail = 'auto_ncr' • GPS + Signature — เป็นหลักฐานตามมาตรฐาน · เก็บ metadata (timestamp + coordinates) เข้า task_photos • i18n TH/EN ครบ — ทุกหน้าจอ · label · toast · error message ทั้ง 2 แพลตฟอร์ม • Idempotent actions — ทุก state transition ต้อง idempotent · กด 2 ครั้งไม่พัง • Concurrency — Task row lock ระหว่าง advance step · ป้องกัน 2 คนกด review พร้อมกัน

⚠️ Edge Cases ที่ต้องระวัง • Inspector รับ Task ที่ถูก reassign ระหว่าง in_progress → ต้อง reload state • NCR loop ซ้อน (fail → open → verify → open ซ้ำ) → count verify rounds ใน metadata • Task ถูก block ระหว่าง review → resume ต้อง reset review queue • Sub แก้เสร็จก่อน Inspector รับงาน → NCR verify ค้าง · ต้อง notify Inspector ซ้ำ • Bulk create หลายร้อยงาน → ใช้ batch INSERT + ต้องมี progress indicator