📘 คู่มือทีมพัฒนา · Version 1.0

Task Management Workflow

คู่มืออธิบายการทำงานของหน้าจอจัดการ Task

Web App (v40.0) + Mobile App (v34.0) · ตั้งแต่ Create → Close · พร้อม NCR Sub-workflow

| รายการ | รายละเอียด |
| --- | --- |
| วันที่ | 6 กรกฎาคม 2569 (2026-07-06) |
| ผู้จัดทำ | วุธ (PM/SA) |
| Audience | ทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ (Dev Team) |
| บทบาท | Project Manager · QC Manager · QC Inspector · Sub Contractor |
| Source refs | Web: ConstructQ_TaskManagement(QC+NCR)_v40.0.html Mobile: ConstructQ_TaskMobile_v34.0.html |

# 01  บทนำ · About Task Management

โครงสร้างและวัตถุประสงค์ของโมดูลจัดการ Task ใน ConstructQ

โมดูล Task Management ใน ConstructQ เป็นหัวใจของกระบวนการควบคุมคุณภาพงานก่อสร้าง (QC) โดยทำหน้าที่:

- สร้างและจัดการ Task ตรวจสอบคุณภาพ (QC Task) ตามแผนงานของโครงการ (WBS)

- ผูก Task กับตำแหน่งงานจริง (Site + Zone) และกิจกรรมใน WBS (L3 Activity)

- มอบหมายให้ QC Inspector ลงพื้นที่ตรวจสอบ และ Approver รับผิดชอบอนุมัติ

- บันทึกผลการตรวจสอบ (Checklist) แบบ Pass / Fail พร้อมหลักฐาน (รูปถ่าย · ข้อความ)

- ออก NCR (Non-Conformance Report) เมื่อพบข้อบกพร่อง และติดตามการแก้ไข

- ปิด Task และรายงานผลรวมเมื่อกระบวนการเสร็จสมบูรณ์

| 💡 | โครงสร้างระบบ Web App ใช้สำหรับวางแผน + มอบหมาย + อนุมัติ (PM/QCM) Mobile App ใช้สำหรับปฏิบัติงานภาคสนาม (Inspector/Sub) ทั้ง 2 platform ผูกกับ Backend เดียวกัน · Sync แบบ Real-time |
| --- | --- |

# 02  บทบาทผู้ใช้งาน · User Roles

4 บทบาทหลักในระบบ Task Management · แต่ละบทบาทใช้ platform ต่างกัน

## 🖥️ Project Manager (PM) · ผู้จัดการโครงการ · Web App

- สร้างโครงการใหม่ (Create Project) · 5 ขั้นตอน

- กำหนด WBS (Work Breakdown Structure) ของโครงการ · L1 → L2 → L3

- กำหนด Site + Zone ของหน้างาน

- เชิญและกำหนดบทบาทของทีมงานในโครงการ

- อนุมัติ Task ที่ต้องใช้งบพิเศษ (ถ้ามี)

## 🖥️ QC Manager (QCM) · ผู้จัดการควบคุมคุณภาพ · Web App

- สร้าง Task ตรวจสอบ (Create Task) แบบเดี่ยวหรือ Bulk จาก WBS

- เลือก Checklist Template และ Workflow ที่จะใช้

- Assign QC Inspector และผู้อนุมัติ (Approver)

- Monitor Task ทั้งหมดในโครงการ · Dashboard + List views

- Review + Approve Task ที่ผ่านการตรวจสอบ

## 📱 QC Inspector · ผู้ตรวจสอบคุณภาพงาน · Mobile App

- รับ Task ที่ถูก Assign ผ่าน push notification

- ลงพื้นที่ · ตรวจสอบตาม Checklist item-by-item

- บันทึก Pass / Fail พร้อมรูปถ่าย และ Comment

- สร้าง NCR เมื่อพบข้อบกพร่อง · Assign Sub Contractor

- Re-inspect หลัง Sub แก้ไข · ปิด NCR

- Submit Task เพื่อรออนุมัติ

## 📱 Sub Contractor · ผู้รับเหมาช่วง · Mobile App

- รับ NCR ที่ถูก Assign ผ่าน notification

- อ่านรายละเอียด NCR · Before photo · Root cause · Corrective action

- ลงพื้นที่แก้ไขตามคำสั่ง

- บันทึกหลักฐานการแก้ไข · After photo · Comment

- Submit เพื่อรอ Re-check จาก Inspector

| 🎯 | Focus ของคู่มือนี้ Web App เน้น PM + QCM (การวางแผนและมอบหมาย) Mobile App เน้น Inspector + Sub (การปฏิบัติงานภาคสนาม) บทบาทอื่นๆ (Engineer, Executive) มีการทำงานเสริม แต่ไม่ใช่ core workflow ของ Task |
| --- | --- |

# 03  ภาพรวม Workflow · End-to-End

จาก PM สร้างโครงการ → QCM สร้าง Task → Inspector ตรวจ → Sub แก้ไข → QCM อนุมัติ → ปิด Task

Workflow ทั้งหมดมี 12 ขั้นตอนหลัก ที่กระจายอยู่ในบทบาททั้ง 4 · ตามรายละเอียดใน sequence ด้านล่าง:

### PM (Web) — วางรากฐาน

- Create Project · กรอกข้อมูลสัญญา · ลูกค้า · ทีมงาน

- Setup WBS · กำหนดโครงสร้างการแบ่งงาน L1 → L2 → L3 + Site/Zone

- Ready for Tasks · Handoff ให้ QCM เริ่มสร้าง Task ได้

### QCM (Web) — สร้าง + มอบหมาย

- Create Task · Single หรือ Bulk · Status: Draft

- Assign Inspector + Approver · Status: Assigned

- Monitor · Dashboard + Task list

### Inspector (Mobile) — ปฏิบัติงาน

- Receive + Start · Status: In Progress

- Fill Checklist · Pass/Fail per item + Photo

- On Fail → Create NCR · Assign Sub

### Sub (Mobile) — แก้ไข NCR

- Receive NCR · อ่าน corrective action

- Fix on Site · ทำงานตาม Ref Std

- Submit for Re-check · Before/After photo

### Inspector → QCM

- Re-inspect NCR · Pass = Close NCR · Fail = Reopen

- Submit Task · Status: Under Review

- QCM Review + Approve (or Reject) · Auto-close if Approved

| ✅ | หมายเหตุ ดู Workflow Diagram แบบ swim lane ในไฟล์ HTML คู่กัน (คลิกเปิด HTML เพื่อดู SVG diagram) แต่ละ swim lane = 1 บทบาท · เส้นข้ามเลนคือ handoff cross-role |
| --- | --- |

# 04  สถานะ Task · Lifecycle Statuses

Task มีทั้งหมด 8 สถานะ · ลำดับการเปลี่ยนสถานะ + ผู้รับผิดชอบ

| สถานะ | Trigger | ผู้ทำให้เปลี่ยน | ความหมาย |
| --- | --- | --- | --- |
| Draft · ร่าง | สร้าง Task ใหม่ | QC Manager | ยังไม่ Assign · แก้ไขได้ · ยังไม่แสดงใน Mobile |
| Assigned · มอบหมายแล้ว | Assign Inspector + Approver | QC Manager | Push notification ไป Inspector · Inspector ยังไม่กด 'เริ่มตรวจ' |
| In Progress · กำลังตรวจ | Inspector เริ่มตรวจ | QC Inspector | กำลังกรอก Checklist ทีละ item · อาจมี NCR |
| Has NCR · มี NCR ค้าง | Inspector สร้าง NCR | QC Inspector | Task ยัง In Progress · Submit ไม่ได้จนกว่า NCR ปิดหมด |
| Under Review · รออนุมัติ | Inspector Submit | QC Inspector | Checklist ครบ + NCR ปิดหมด · รอ Approver |
| Approved · อนุมัติ | Approver กด Approve | QC Manager | ผ่าน · พร้อมปิด (Auto → Closed) |
| Rejected · ตีกลับ | Approver กด Reject | QC Manager | ผลไม่ผ่าน · กลับ Inspector · Status: In Progress |
| Closed · ปิด | Approved + Archive | QC Manager (Auto) | เสร็จสมบูรณ์ · read-only · report ready |

| ⚠️ | Business Rule สำคัญ Inspector Submit Task ไม่ได้ ถ้ายังมี NCR ที่ยังไม่ปิด (status ≠ Closed) Approver เห็นเฉพาะ Task ที่ Under Review ใน Approval queue Task ที่ Rejected · Inspector ต้องแก้ไข + ตรวจซ้ำ + Submit ใหม่ Task Closed แล้วแก้ไขไม่ได้ · ถ้าจะเปิดต้องสร้าง Task ใหม่ |
| --- | --- |

# 05  Web App · Project Manager Workflow

PM เริ่มต้นทุกอย่างด้วยการสร้าง Project · ก่อนที่ QCM จะเริ่มสร้าง Task ได้

## 🎯 หน้าที่หลักของ PM

Project Manager มีบทบาท upstream ของ Task Management · ทำหน้าที่วางรากฐานให้ QCM สร้าง Task ได้อย่างมีระบบ

## 📋 ขั้นตอน · Create Project (Web)

- เข้าสู่ Web App · กดเมนู Project Management · กดปุ่ม '+ สร้างโครงการใหม่'

- Stepper 01 · ข้อมูลสัญญา (Contract) · กรอกชื่อโครงการ · หมายเลขสัญญา · วงเงิน · วันเริ่ม/สิ้นสุด

- Stepper 02 · ข้อมูลลูกค้า (Client) · เลือกลูกค้าจาก dropdown · หรือเพิ่มลูกค้าใหม่

- Stepper 03 · ทีมงาน (Team) · เชิญสมาชิก · กำหนดบทบาท (QCM · Inspector · Sub · Engineer)

- Stepper 04 · Site + Zone · เพิ่ม Site (อาคาร A · B · External) · เพิ่ม Zone ในแต่ละ Site

- Stepper 05 · WBS Template · เลือกจาก Template หรือสร้างเอง · Editable L1/L2/L3 · Ref Std/Risk/HW dropdowns

- Save + Publish · ระบบเปิดโครงการ · Status: Active

## 📤 Handoff ให้ QCM

เมื่อสร้าง Project เสร็จแล้ว · QCM สามารถเข้าไปสร้าง Task ในโครงการนั้นได้ทันที · โดย Task ที่สร้างจะผูกกับ WBS L3 ที่ PM กำหนดไว้ · และผูกกับ Site/Zone ที่ PM ระบุ · ไม่จำเป็นต้องรอ PM อนุมัติเพิ่มเติม (ยกเว้น Task ที่มีงบพิเศษ)

| 💡 | ตัวอย่าง WBS ที่ PM ต้องกำหนดก่อน L1 = งานโครงสร้าง · L2 = งานเทคอนกรีต · L3 = เสาชั้น 1-3 (Column F1-F3) · Task ผูกที่ระดับ L3 |
| --- | --- |

# 06  Web App · QC Manager Workflow

QCM คือผู้สร้าง Task และมอบหมายให้ Inspector · เป็นหัวใจของโมดูล Task Management

## 🎯 หน้าที่หลักของ QCM

QC Manager มีอำนาจตัดสินใจใน 3 ส่วนสำคัญ: (1) สร้าง Task · (2) มอบหมาย Inspector + Approver · (3) อนุมัติผลตรวจ เมื่อ Inspector ส่งงาน

## 📋 ขั้นตอน · Create Task (Web · Single)

- เข้า Task Management · เลือกโครงการที่ต้องการ · กดปุ่ม '+ Create Task' (มุมขวาบน)

- ข้อมูลพื้นฐาน · Task Code (auto/manual) · ชื่อ Task · รายละเอียด

- เลือกโครงการ + ตำแหน่ง · Project · Site + Zone (picker) · WBS L3 (hierarchical picker)

- เลือก Workflow + Checklist · Workflow Template (QC 7-step หรือ Simple 3-step) · Checklist Template

- ตั้งค่าความสำคัญ + วันที่ · Priority (Low/Medium/High/Urgent) · Start Date · Due Date

- Assign ผู้รับผิดชอบ · QC Inspector (picker พร้อม workload) · Approver (picker)

- บันทึก + Assign · Task Status: Draft → Assigned · ส่ง notification ให้ Inspector

## 📋 ขั้นตอน · Bulk Create from WBS

สำหรับ Task ที่ต้องสร้างหลายรายการพร้อมกันตาม WBS activities

- กด 'Bulk Create from WBS' (มุมขวาบน)

- เลือก L3 activities ทั้งหมดที่ต้องการสร้าง Task (checkbox multi-select)

- ตั้งค่า Default ร่วมกัน · Workflow · Checklist · Priority · Date range · Inspector · Approver

- Preview รายการ Task ทั้งหมดที่จะสร้าง (N × row)

- ยืนยัน → ระบบสร้าง N Tasks พร้อมกัน · ทั้งหมด Status: Assigned

| 🚀 | Bulk Create · ประหยัดเวลาได้มาก โครงการใหญ่ (30 ชั้น) อาจต้องสร้าง 300+ Task สำหรับตรวจสี · ใช้ Bulk Create สร้างครั้งเดียวเสร็จภายใน 5 นาที |
| --- | --- |

## 📊 ขั้นตอน · Monitor Task

- เข้า Task List · ดู Task ทั้งหมดในโครงการ

- ใช้ Filter chips · โดย Role · Status · Priority · Zone · Inspector

- สลับ view · List / Kanban / Timeline ตามความเหมาะสม

- คลิก Task เพื่อดู Task Detail · Tabs: Overview · Checklist · NCR · Comments · Attachments · History

- ติดตามความคืบหน้าแบบ real-time · เมื่อ Inspector update

## ✅ ขั้นตอน · Review + Approve

- QCM ได้ notification เมื่อ Inspector Submit Task · Status: Under Review

- เข้า Task Detail · ตรวจสอบ Checklist results (Pass/Fail ทุก item + photo)

- ตรวจสอบ NCR history · ต้องปิดครบทุกใบ (Closed)

- ตัดสินใจ · Approve → Approved → Closed · Reject → กลับ Inspector

# 07  Mobile App · QC Inspector Workflow

Inspector ใช้ Mobile ลงพื้นที่จริง · ตรวจสอบตาม Checklist · สร้าง NCR เมื่อพบข้อบกพร่อง

## 🎯 หน้าที่หลักของ Inspector

QC Inspector ใช้ Mobile App เท่านั้น ในการปฏิบัติงานภาคสนาม · ตั้งแต่รับ Task · ลงพื้นที่ · บันทึก Checklist · สร้าง NCR · จนถึงส่ง Task กลับให้ QCM อนุมัติ

## 📋 ขั้นตอน · Receive + Start Inspection

- รับ Push Notification 'มี Task ใหม่ · TQ-2026-061 · ตรวจงานสี ชั้น 6'

- เปิด Task List · Task ใหม่แสดงที่ด้านบน · Status: Assigned

- แตะ Task เพื่อดู Task Detail · อ่านรายละเอียด · Site · Zone · WBS · Approver · Due date

- ลงพื้นที่จริง · แตะปุ่ม 'เริ่มตรวจ Checklist' · Status: In Progress

## 📋 ขั้นตอน · Fill Checklist (Item-by-item)

- เข้า Checklist Wizard · มี Tab strip ต่อหมวดหมู่ · Stepper วงกลม ต่อ item

- อ่าน Rule chip (เกณฑ์การตรวจ) · ดูภาพประกอบ (ถ้ามี)

- ใช้ Type-aware widget ตรวจสอบ: Pass/Fail (2 ปุ่ม) · Number · Select

- บันทึก Comment และ Photo (บังคับถ้าเป็น Fail)

- กด ถัดไป · ระบบไปยัง item ถัดใน stepper · ✓ badge สีเหลืองแสดงบน dot ของ item ที่ตอบแล้ว

- ทำจนครบทุก item · จนกว่า Completion Screen แสดง

## 🚨 กรณีเจอ Fail · Create NCR

- เมื่อกด Fail · ระบบแสดง NCR Confirm Dialog · ยืนยันจะสร้าง NCR หรือไม่

- กด 'สร้าง NCR' · เปิด Create NCR Form

- กรอกข้อมูล NCR: Severity · Defect description · Location · Reference Standard · Root Cause · Corrective Action

- Before Photo · ถ่ายภาพหน้างานปัจจุบัน

- Assign Owner · เลือก Sub Contractor · Owner picker พร้อม 30-day calendar ดู availability

- บันทึก NCR · Status: Open · ส่ง notification ให้ Sub

- Task Status ยัง In Progress · แต่ Task submit ไม่ได้จนกว่า NCR ปิด

## 🔄 ขั้นตอน · Re-inspect (หลัง Sub แก้)

- Inspector รับ notification 'Sub ทำเสร็จแล้ว · NCR-057 · รอ re-check'

- เข้า NCR Detail · ดู Before/After photo · comment ของ Sub

- ลงพื้นที่จริง · ตรวจซ้ำ

- Pass · NCR Status: Closed · Task item เปลี่ยนเป็น Pass

- Fail อีก · NCR Status: Reopened · ส่งกลับ Sub · Sub รับ notification ใหม่

## 📤 ขั้นตอน · Submit Task

- เมื่อ Checklist ครบทุก item + NCR ปิดหมด · ระบบแสดง Completion Screen

- ตรวจสอบสรุป · Total items · Passed · Failed · NCRs · Time spent

- กด 'Submit for Approval' · Task Status: Under Review

- ส่ง notification ให้ Approver · Inspector ไม่สามารถแก้ไขได้อีก (read-only)

# 08  Mobile App · Sub Contractor Workflow

Sub รับ NCR ที่ Inspector สร้าง · ลงพื้นที่แก้ไข · ส่งกลับให้ Inspector re-check

## 🎯 หน้าที่หลักของ Sub

Sub Contractor เป็นผู้รับเหมาช่วง · รับผิดชอบแก้ไขข้อบกพร่อง ที่ Inspector รายงาน · ใช้ Mobile App ในการอ่าน NCR · บันทึกการแก้ไข · ส่งคืนหลักฐาน

## 📋 ขั้นตอน · Receive NCR

- รับ Push Notification 'มี NCR ใหม่ · NCR-2026-0057 · ตรวจงานสี ชั้น 6 · Deadline: พรุ่งนี้ 13:00'

- เปิด Mobile App · NCR list ของ Sub · เห็น NCR ใหม่พร้อม deadline

- แตะเพื่อดู NCR Detail · Status: Open · Assigned to me

- อ่านรายละเอียด · Severity · Defect · Location · Ref Std · Root cause · Corrective action

- ดู Before Photo เพื่อเข้าใจสภาพหน้างานปัจจุบัน

## 🔧 ขั้นตอน · Fix on Site

- ลงพื้นที่จริง (Sub นำทีมช่างไปหน้างาน)

- ทำงานตาม Corrective Action ที่ Inspector ระบุ · ปฏิบัติตาม Reference Standard

- อาจใช้เวลาแก้หลายชั่วโมง / วัน · Status ยัง Open

- Sub สามารถ update 'Fixing...' ผ่าน Mobile ให้ทีมทราบว่าเริ่มแก้แล้ว

## 📸 ขั้นตอน · Submit for Re-check

- แก้เสร็จ · ถ่าย After Photo · จำนวนตามที่จำเป็น (สามารถถ่ายหลายมุม)

- บันทึก Comment อธิบายว่าแก้อย่างไร · วัสดุที่ใช้ · timestamp

- กด 'Submit เพื่อ Re-check' · NCR Status: Fixed · Pending re-check

- ส่ง notification ให้ Inspector · Sub รอผลการ re-check

## ⚠️ กรณี Inspector ตีกลับ (NCR Reopened)

- รับ notification 'NCR-057 ถูกตีกลับ · เหตุผล: สีตกร่อง หรือทาสีไม่สม่ำเสมอ'

- เข้า NCR Detail · อ่าน Rejection reason ที่ Inspector ระบุ

- กลับไปแก้ไขใหม่ · ทำซ้ำ Fix on Site + Submit

- วนซ้ำจนกว่า Inspector จะ Pass

| ⏰ | SLA + Escalation ถ้า Sub ไม่เริ่มแก้ภายใน 24 ชม. · หรือ Submit ไม่ได้ก่อน deadline · ระบบส่ง alert ให้ QCM + PM หากยังไม่ตอบสนอง จะ escalate ให้ Executive |
| --- | --- |

# 09  NCR Sub-workflow · ระบบจัดการข้อบกพร่อง

NCR (Non-Conformance Report) · sub-workflow ระหว่าง Inspector + Sub

## 🔄 NCR Statuses

| Status | Trigger | ความหมาย |
| --- | --- | --- |
| Open | Inspector สร้าง NCR | รอ Sub เริ่มแก้ · ส่ง notification แล้ว |
| Fixing | Sub เริ่มลงมือแก้ | Sub อยู่หน้างาน · แสดงใน dashboard ของ QCM |
| Fixed · Pending re-check | Sub Submit หลังแก้เสร็จ | รอ Inspector มา re-inspect · มี Before/After photo |
| Reopened | Inspector Fail อีก | Sub รับ NCR กลับพร้อมเหตุผล · ต้องแก้ใหม่ |
| Closed | Inspector Pass | NCR ปิด · Item ในเช็คลิสต์เปลี่ยนเป็น Pass · Task สามารถ Submit ได้ |

| 🚨 | Business rule เข้ม Task Submit ไม่ได้ ถ้ามี NCR อยู่ในสถานะใดๆ นอกจาก Closed · ระบบ block ที่ปุ่ม Submit · แสดง toast: 'ยังมี N NCRs รอแก้ไข' |
| --- | --- |

# 10  สรุปการทำงานร่วมกัน · Team Collaboration

ตารางสรุปการ interact ระหว่างบทบาท + platform · Sync data · Notification flow

## 🔗 Cross-role Handoff Points

| Handoff | From | To | Trigger + Data |
| --- | --- | --- | --- |
| Project Ready | PM (Web) | QCM (Web) | PM เผยแพร่ Project · WBS · Site/Zone · Team roster |
| Task Assigned | QCM (Web) | Inspector (Mobile) | Push notification · Task detail · Checklist · Due date |
| NCR Created | Inspector (Mobile) | Sub (Mobile) | Push notification · Defect · Location · Corrective action · Before photo |
| NCR Fixed | Sub (Mobile) | Inspector (Mobile) | Push notification · After photo · Comment · Timestamp |
| Task Submitted | Inspector (Mobile) | Approver / QCM (Web) | Email + Push · Checklist results · NCR history · Photos |
| Task Approved | QCM (Web) | Inspector · PM (all) | Notification ทุกฝ่าย · Task Closed · Report ถูกสร้าง |
| Task Rejected | QCM (Web) | Inspector (Mobile) | Push notification · Rejection reason · Status: In Progress |

## 📊 Data Sync Overview

🖥️ Web App (PM · QCM): Real-time updates ผ่าน WebSocket · เห็นการเปลี่ยนแปลงจาก Mobile ทันที · Dashboard refresh อัตโนมัติเมื่อ Inspector complete item หรือ Sub submit NCR

📱 Mobile App (Inspector · Sub): Offline-first · sync เมื่อเชื่อมต่อ internet · Photo compress ก่อน upload · Push notification via Firebase FCM · Battery-optimized สำหรับใช้งานหน้างานทั้งวัน

## 💡 Best Practices

- PM ต้อง Setup WBS + Site + Zone ให้ครบก่อนเปิดโครงการ · เพื่อให้ QCM มี structure ที่ผูก Task ได้ทันที

- QCM ควรใช้ Bulk Create สำหรับ Task ซ้ำๆ ใน L3 เดียวกัน · ประหยัดเวลาได้ 90%

- Inspector ควรถ่ายภาพก่อน-หลังการแก้ให้ชัดเจน · เป็นหลักฐานทางกฎหมาย + ข้อพิพาท

- Sub ต้อง read Corrective Action ให้เข้าใจก่อนลงมือแก้ · หากไม่ชัดเจนควรถาม Inspector ผ่าน Comment

- ทุกคนต้องเปิด notification บน mobile · โครงการก่อสร้างต้องการการตอบสนองไว

# 11  Appendix · Screen References

## 🖥️ Web App Screens (v40.0)

| Screen | Role | Function |
| --- | --- | --- |
| Project Management List | PM · QCM | ดูรายการโครงการทั้งหมด · สร้างโครงการใหม่ |
| Create Project (5 stepper) | PM | Contract · Client · Team · Site+Zone · WBS Template |
| Task Management List | QCM | ดู Task ทั้งหมด · Filter · List/Kanban/Timeline views |
| Create Task Form | QCM | สร้าง Task เดี่ยว · 5 sections |
| Bulk Create from WBS | QCM | สร้าง N Tasks จาก L3 activities พร้อมกัน |
| Import Excel Template | QCM | Upload Excel + ตรวจสอบ + สร้าง Tasks |
| Task Detail (5 tabs) | QCM · PM | Overview · Checklist · NCR · Comments · Attachments · History |
| NCR Detail Modal | QCM · PM | ดูรายละเอียด NCR แบบ modal · Before/After photo |
| NCR Management List | QCM · PM | ดู NCR ทั้งหมดในโครงการ · Filter · Bulk actions |
| WBS Template Management | PM · QCM | สร้าง + จัดการ WBS Templates |
| Checklist Template Management | QCM | สร้าง + จัดการ Checklist Templates |

## 📱 Mobile App Screens (v34.0)

| Screen | Role | Function |
| --- | --- | --- |
| Task List | Inspector | ดู Task ที่ Assign · Filter · Search · Sort |
| Task Detail | Inspector | ดูรายละเอียด Task · เริ่ม/หยุดตรวจ · เข้า Checklist |
| Create Task (QCM Mobile) | QCM (optional) | สร้าง Task จาก mobile · 5 sections พร้อม pickers ทุกตัว |
| Project Picker (dropdown) | QCM | Inline dropdown · รายการโครงการ · progress bar (v29) |
| Site/Zone Modal | QCM · Inspector | Bottom sheet · Site pills + Zone list (v31) |
| WBS Modal | QCM · Inspector | Bottom sheet · L1 pills scroll · L2 sections · L3 rows (v33-34) |
| Inspector/Approver Picker | QCM | Full-screen · Search · Sort by workload/name/availability |
| Checklist Wizard | Inspector | Tab per section · Stepper per item · Type-aware widget |
| Create NCR Form | Inspector | Severity · Defect · Root · Corrective · Before photo · Owner picker |
| NCR Detail | Inspector · Sub | ดูรายละเอียด NCR · Photos · Comments · Submit re-check |
| Owner Picker (30-day cal) | Inspector | เลือก Sub Contractor พร้อม availability |
| Completion Screen | Inspector | สรุป Checklist · Submit for Approval |

## 📌 Version History

- Web v40.0 · Task Management · v36 → v40 iterations · Ref Std non-dropdown · Bulk defaults reorder · Date-range picker · Edit/Save · Buttons on projbar row

- Mobile v34.0 · v18 → v34 iterations · Checklist Q/A UI · Create Task pickers (Project dropdown · Site/Zone modal · WBS modal · Assignee picker) · Phone-frame constraint

- เอกสารนี้ v1.0 · 6 ก.ค. 2569 · Initial release