ConstructQ · Task Management Workflow Guide v1.0
📘 คู่มือทีมพัฒนา · Version 1.0
Task Management Workflow
คู่มืออธิบายการทำงานของหน้าจอจัดการ Task
Web App (v40.0) + Mobile App (v34.0) · ตั้งแต่ Create → Close · พร้อม NCR Sub-workflow
	รายการ
	รายละเอียด

	วันที่
	6 กรกฎาคม 2569 (2026-07-06)

	ผู้จัดทำ
	วุธ (PM/SA)

	Audience
	ทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ (Dev Team)

	บทบาท
	Project Manager · QC Manager · QC Inspector · Sub Contractor

	Source refs
	Web: ConstructQ_TaskManagement(QC+NCR)_v40.0.html
Mobile: ConstructQ_TaskMobile_v34.0.html




01  บทนำ · About Task Management
โครงสร้างและวัตถุประสงค์ของโมดูลจัดการ Task ใน ConstructQ
โมดูล Task Management ใน ConstructQ เป็นหัวใจของกระบวนการควบคุมคุณภาพงานก่อสร้าง (QC) โดยทำหน้าที่:
1. สร้างและจัดการ Task ตรวจสอบคุณภาพ (QC Task) ตามแผนงานของโครงการ (WBS)
1. ผูก Task กับตำแหน่งงานจริง (Site + Zone) และกิจกรรมใน WBS (L3 Activity)
1. มอบหมายให้ QC Inspector ลงพื้นที่ตรวจสอบ และ Approver รับผิดชอบอนุมัติ
1. บันทึกผลการตรวจสอบ (Checklist) แบบ Pass / Fail พร้อมหลักฐาน (รูปถ่าย · ข้อความ)
1. ออก NCR (Non-Conformance Report) เมื่อพบข้อบกพร่อง และติดตามการแก้ไข
1. ปิด Task และรายงานผลรวมเมื่อกระบวนการเสร็จสมบูรณ์
	💡
	โครงสร้างระบบ
Web App ใช้สำหรับวางแผน + มอบหมาย + อนุมัติ (PM/QCM)
Mobile App ใช้สำหรับปฏิบัติงานภาคสนาม (Inspector/Sub)
ทั้ง 2 platform ผูกกับ Backend เดียวกัน · Sync แบบ Real-time




02  บทบาทผู้ใช้งาน · User Roles
4 บทบาทหลักในระบบ Task Management · แต่ละบทบาทใช้ platform ต่างกัน
🖥️ Project Manager (PM) · ผู้จัดการโครงการ · Web App
1. สร้างโครงการใหม่ (Create Project) · 5 ขั้นตอน
1. กำหนด WBS (Work Breakdown Structure) ของโครงการ · L1 → L2 → L3
1. กำหนด Site + Zone ของหน้างาน
1. เชิญและกำหนดบทบาทของทีมงานในโครงการ
1. อนุมัติ Task ที่ต้องใช้งบพิเศษ (ถ้ามี)
🖥️ QC Manager (QCM) · ผู้จัดการควบคุมคุณภาพ · Web App
1. สร้าง Task ตรวจสอบ (Create Task) แบบเดี่ยวหรือ Bulk จาก WBS
1. เลือก Checklist Template และ Workflow ที่จะใช้
1. Assign QC Inspector และผู้อนุมัติ (Approver)
1. Monitor Task ทั้งหมดในโครงการ · Dashboard + List views
1. Review + Approve Task ที่ผ่านการตรวจสอบ
📱 QC Inspector · ผู้ตรวจสอบคุณภาพงาน · Mobile App
1. รับ Task ที่ถูก Assign ผ่าน push notification
1. ลงพื้นที่ · ตรวจสอบตาม Checklist item-by-item
1. บันทึก Pass / Fail พร้อมรูปถ่าย และ Comment
1. สร้าง NCR เมื่อพบข้อบกพร่อง · Assign Sub Contractor
1. Re-inspect หลัง Sub แก้ไข · ปิด NCR
1. Submit Task เพื่อรออนุมัติ
📱 Sub Contractor · ผู้รับเหมาช่วง · Mobile App
1. รับ NCR ที่ถูก Assign ผ่าน notification
1. อ่านรายละเอียด NCR · Before photo · Root cause · Corrective action
1. ลงพื้นที่แก้ไขตามคำสั่ง
1. บันทึกหลักฐานการแก้ไข · After photo · Comment
1. Submit เพื่อรอ Re-check จาก Inspector
	🎯
	Focus ของคู่มือนี้
Web App เน้น PM + QCM (การวางแผนและมอบหมาย)
Mobile App เน้น Inspector + Sub (การปฏิบัติงานภาคสนาม)
บทบาทอื่นๆ (Engineer, Executive) มีการทำงานเสริม แต่ไม่ใช่ core workflow ของ Task




03  ภาพรวม Workflow · End-to-End
จาก PM สร้างโครงการ → QCM สร้าง Task → Inspector ตรวจ → Sub แก้ไข → QCM อนุมัติ → ปิด Task
Workflow ทั้งหมดมี 12 ขั้นตอนหลัก ที่กระจายอยู่ในบทบาททั้ง 4 · ตามรายละเอียดใน sequence ด้านล่าง:
PM (Web) — วางรากฐาน
1. Create Project · กรอกข้อมูลสัญญา · ลูกค้า · ทีมงาน
1. Setup WBS · กำหนดโครงสร้างการแบ่งงาน L1 → L2 → L3 + Site/Zone
1. Ready for Tasks · Handoff ให้ QCM เริ่มสร้าง Task ได้
QCM (Web) — สร้าง + มอบหมาย
1. Create Task · Single หรือ Bulk · Status: Draft
1. Assign Inspector + Approver · Status: Assigned
1. Monitor · Dashboard + Task list
Inspector (Mobile) — ปฏิบัติงาน
1. Receive + Start · Status: In Progress
1. Fill Checklist · Pass/Fail per item + Photo
1. On Fail → Create NCR · Assign Sub
Sub (Mobile) — แก้ไข NCR
1. Receive NCR · อ่าน corrective action
1. Fix on Site · ทำงานตาม Ref Std
1. Submit for Re-check · Before/After photo
Inspector → QCM
1. Re-inspect NCR · Pass = Close NCR · Fail = Reopen
1. Submit Task · Status: Under Review
1. QCM Review + Approve (or Reject) · Auto-close if Approved
	✅
	หมายเหตุ
ดู Workflow Diagram แบบ swim lane ในไฟล์ HTML คู่กัน (คลิกเปิด HTML เพื่อดู SVG diagram)
แต่ละ swim lane = 1 บทบาท · เส้นข้ามเลนคือ handoff cross-role




04  สถานะ Task · Lifecycle Statuses
Task มีทั้งหมด 8 สถานะ · ลำดับการเปลี่ยนสถานะ + ผู้รับผิดชอบ
	สถานะ
	Trigger
	ผู้ทำให้เปลี่ยน
	ความหมาย

	Draft · ร่าง
	สร้าง Task ใหม่
	QC Manager
	ยังไม่ Assign · แก้ไขได้ · ยังไม่แสดงใน Mobile

	Assigned · มอบหมายแล้ว
	Assign Inspector + Approver
	QC Manager
	Push notification ไป Inspector · Inspector ยังไม่กด 'เริ่มตรวจ'

	In Progress · กำลังตรวจ
	Inspector เริ่มตรวจ
	QC Inspector
	กำลังกรอก Checklist ทีละ item · อาจมี NCR

	Has NCR · มี NCR ค้าง
	Inspector สร้าง NCR
	QC Inspector
	Task ยัง In Progress · Submit ไม่ได้จนกว่า NCR ปิดหมด

	Under Review · รออนุมัติ
	Inspector Submit
	QC Inspector
	Checklist ครบ + NCR ปิดหมด · รอ Approver

	Approved · อนุมัติ
	Approver กด Approve
	QC Manager
	ผ่าน · พร้อมปิด (Auto → Closed)

	Rejected · ตีกลับ
	Approver กด Reject
	QC Manager
	ผลไม่ผ่าน · กลับ Inspector · Status: In Progress

	Closed · ปิด
	Approved + Archive
	QC Manager (Auto)
	เสร็จสมบูรณ์ · read-only · report ready


	⚠️
	Business Rule สำคัญ
Inspector Submit Task ไม่ได้ ถ้ายังมี NCR ที่ยังไม่ปิด (status ≠ Closed)
Approver เห็นเฉพาะ Task ที่ Under Review ใน Approval queue
Task ที่ Rejected · Inspector ต้องแก้ไข + ตรวจซ้ำ + Submit ใหม่
Task Closed แล้วแก้ไขไม่ได้ · ถ้าจะเปิดต้องสร้าง Task ใหม่




05  Web App · Project Manager Workflow
PM เริ่มต้นทุกอย่างด้วยการสร้าง Project · ก่อนที่ QCM จะเริ่มสร้าง Task ได้
🎯 หน้าที่หลักของ PM
Project Manager มีบทบาท upstream ของ Task Management · ทำหน้าที่วางรากฐานให้ QCM สร้าง Task ได้อย่างมีระบบ
📋 ขั้นตอน · Create Project (Web)
1. เข้าสู่ Web App · กดเมนู Project Management · กดปุ่ม '+ สร้างโครงการใหม่'
1. Stepper 01 · ข้อมูลสัญญา (Contract) · กรอกชื่อโครงการ · หมายเลขสัญญา · วงเงิน · วันเริ่ม/สิ้นสุด
1. Stepper 02 · ข้อมูลลูกค้า (Client) · เลือกลูกค้าจาก dropdown · หรือเพิ่มลูกค้าใหม่
1. Stepper 03 · ทีมงาน (Team) · เชิญสมาชิก · กำหนดบทบาท (QCM · Inspector · Sub · Engineer)
1. Stepper 04 · Site + Zone · เพิ่ม Site (อาคาร A · B · External) · เพิ่ม Zone ในแต่ละ Site
1. Stepper 05 · WBS Template · เลือกจาก Template หรือสร้างเอง · Editable L1/L2/L3 · Ref Std/Risk/HW dropdowns
1. Save + Publish · ระบบเปิดโครงการ · Status: Active
📤 Handoff ให้ QCM
เมื่อสร้าง Project เสร็จแล้ว · QCM สามารถเข้าไปสร้าง Task ในโครงการนั้นได้ทันที · โดย Task ที่สร้างจะผูกกับ WBS L3 ที่ PM กำหนดไว้ · และผูกกับ Site/Zone ที่ PM ระบุ · ไม่จำเป็นต้องรอ PM อนุมัติเพิ่มเติม (ยกเว้น Task ที่มีงบพิเศษ)
	💡
	ตัวอย่าง WBS ที่ PM ต้องกำหนดก่อน
L1 = งานโครงสร้าง · L2 = งานเทคอนกรีต · L3 = เสาชั้น 1-3 (Column F1-F3) · Task ผูกที่ระดับ L3




06  Web App · QC Manager Workflow
QCM คือผู้สร้าง Task และมอบหมายให้ Inspector · เป็นหัวใจของโมดูล Task Management
🎯 หน้าที่หลักของ QCM
QC Manager มีอำนาจตัดสินใจใน 3 ส่วนสำคัญ: (1) สร้าง Task · (2) มอบหมาย Inspector + Approver · (3) อนุมัติผลตรวจ เมื่อ Inspector ส่งงาน
📋 ขั้นตอน · Create Task (Web · Single)
1. เข้า Task Management · เลือกโครงการที่ต้องการ · กดปุ่ม '+ Create Task' (มุมขวาบน)
1. ข้อมูลพื้นฐาน · Task Code (auto/manual) · ชื่อ Task · รายละเอียด
1. เลือกโครงการ + ตำแหน่ง · Project · Site + Zone (picker) · WBS L3 (hierarchical picker)
1. เลือก Workflow + Checklist · Workflow Template (QC 7-step หรือ Simple 3-step) · Checklist Template
1. ตั้งค่าความสำคัญ + วันที่ · Priority (Low/Medium/High/Urgent) · Start Date · Due Date
1. Assign ผู้รับผิดชอบ · QC Inspector (picker พร้อม workload) · Approver (picker)
1. บันทึก + Assign · Task Status: Draft → Assigned · ส่ง notification ให้ Inspector
📋 ขั้นตอน · Bulk Create from WBS
สำหรับ Task ที่ต้องสร้างหลายรายการพร้อมกันตาม WBS activities
1. กด 'Bulk Create from WBS' (มุมขวาบน)
1. เลือก L3 activities ทั้งหมดที่ต้องการสร้าง Task (checkbox multi-select)
1. ตั้งค่า Default ร่วมกัน · Workflow · Checklist · Priority · Date range · Inspector · Approver
1. Preview รายการ Task ทั้งหมดที่จะสร้าง (N × row)
1. ยืนยัน → ระบบสร้าง N Tasks พร้อมกัน · ทั้งหมด Status: Assigned
	🚀
	Bulk Create · ประหยัดเวลาได้มาก
โครงการใหญ่ (30 ชั้น) อาจต้องสร้าง 300+ Task สำหรับตรวจสี · ใช้ Bulk Create สร้างครั้งเดียวเสร็จภายใน 5 นาที


📊 ขั้นตอน · Monitor Task
1. เข้า Task List · ดู Task ทั้งหมดในโครงการ
1. ใช้ Filter chips · โดย Role · Status · Priority · Zone · Inspector
1. สลับ view · List / Kanban / Timeline ตามความเหมาะสม
1. คลิก Task เพื่อดู Task Detail · Tabs: Overview · Checklist · NCR · Comments · Attachments · History
1. ติดตามความคืบหน้าแบบ real-time · เมื่อ Inspector update
✅ ขั้นตอน · Review + Approve
1. QCM ได้ notification เมื่อ Inspector Submit Task · Status: Under Review
1. เข้า Task Detail · ตรวจสอบ Checklist results (Pass/Fail ทุก item + photo)
1. ตรวจสอบ NCR history · ต้องปิดครบทุกใบ (Closed)
1. ตัดสินใจ · Approve → Approved → Closed · Reject → กลับ Inspector


07  Mobile App · QC Inspector Workflow
Inspector ใช้ Mobile ลงพื้นที่จริง · ตรวจสอบตาม Checklist · สร้าง NCR เมื่อพบข้อบกพร่อง
🎯 หน้าที่หลักของ Inspector
QC Inspector ใช้ Mobile App เท่านั้น ในการปฏิบัติงานภาคสนาม · ตั้งแต่รับ Task · ลงพื้นที่ · บันทึก Checklist · สร้าง NCR · จนถึงส่ง Task กลับให้ QCM อนุมัติ
📋 ขั้นตอน · Receive + Start Inspection
1. รับ Push Notification 'มี Task ใหม่ · TQ-2026-061 · ตรวจงานสี ชั้น 6'
1. เปิด Task List · Task ใหม่แสดงที่ด้านบน · Status: Assigned
1. แตะ Task เพื่อดู Task Detail · อ่านรายละเอียด · Site · Zone · WBS · Approver · Due date
1. ลงพื้นที่จริง · แตะปุ่ม 'เริ่มตรวจ Checklist' · Status: In Progress
📋 ขั้นตอน · Fill Checklist (Item-by-item)
1. เข้า Checklist Wizard · มี Tab strip ต่อหมวดหมู่ · Stepper วงกลม ต่อ item
1. อ่าน Rule chip (เกณฑ์การตรวจ) · ดูภาพประกอบ (ถ้ามี)
1. ใช้ Type-aware widget ตรวจสอบ: Pass/Fail (2 ปุ่ม) · Number · Select
1. บันทึก Comment และ Photo (บังคับถ้าเป็น Fail)
1. กด ถัดไป · ระบบไปยัง item ถัดใน stepper · ✓ badge สีเหลืองแสดงบน dot ของ item ที่ตอบแล้ว
1. ทำจนครบทุก item · จนกว่า Completion Screen แสดง
🚨 กรณีเจอ Fail · Create NCR
1. เมื่อกด Fail · ระบบแสดง NCR Confirm Dialog · ยืนยันจะสร้าง NCR หรือไม่
1. กด 'สร้าง NCR' · เปิด Create NCR Form
1. กรอกข้อมูล NCR: Severity · Defect description · Location · Reference Standard · Root Cause · Corrective Action
1. Before Photo · ถ่ายภาพหน้างานปัจจุบัน
1. Assign Owner · เลือก Sub Contractor · Owner picker พร้อม 30-day calendar ดู availability
1. บันทึก NCR · Status: Open · ส่ง notification ให้ Sub
1. Task Status ยัง In Progress · แต่ Task submit ไม่ได้จนกว่า NCR ปิด
🔄 ขั้นตอน · Re-inspect (หลัง Sub แก้)
1. Inspector รับ notification 'Sub ทำเสร็จแล้ว · NCR-057 · รอ re-check'
1. เข้า NCR Detail · ดู Before/After photo · comment ของ Sub
1. ลงพื้นที่จริง · ตรวจซ้ำ
1. Pass · NCR Status: Closed · Task item เปลี่ยนเป็น Pass
1. Fail อีก · NCR Status: Reopened · ส่งกลับ Sub · Sub รับ notification ใหม่
📤 ขั้นตอน · Submit Task
1. เมื่อ Checklist ครบทุก item + NCR ปิดหมด · ระบบแสดง Completion Screen
1. ตรวจสอบสรุป · Total items · Passed · Failed · NCRs · Time spent
1. กด 'Submit for Approval' · Task Status: Under Review
1. ส่ง notification ให้ Approver · Inspector ไม่สามารถแก้ไขได้อีก (read-only)


08  Mobile App · Sub Contractor Workflow
Sub รับ NCR ที่ Inspector สร้าง · ลงพื้นที่แก้ไข · ส่งกลับให้ Inspector re-check
🎯 หน้าที่หลักของ Sub
Sub Contractor เป็นผู้รับเหมาช่วง · รับผิดชอบแก้ไขข้อบกพร่อง ที่ Inspector รายงาน · ใช้ Mobile App ในการอ่าน NCR · บันทึกการแก้ไข · ส่งคืนหลักฐาน
📋 ขั้นตอน · Receive NCR
1. รับ Push Notification 'มี NCR ใหม่ · NCR-2026-0057 · ตรวจงานสี ชั้น 6 · Deadline: พรุ่งนี้ 13:00'
1. เปิด Mobile App · NCR list ของ Sub · เห็น NCR ใหม่พร้อม deadline
1. แตะเพื่อดู NCR Detail · Status: Open · Assigned to me
1. อ่านรายละเอียด · Severity · Defect · Location · Ref Std · Root cause · Corrective action
1. ดู Before Photo เพื่อเข้าใจสภาพหน้างานปัจจุบัน
🔧 ขั้นตอน · Fix on Site
1. ลงพื้นที่จริง (Sub นำทีมช่างไปหน้างาน)
1. ทำงานตาม Corrective Action ที่ Inspector ระบุ · ปฏิบัติตาม Reference Standard
1. อาจใช้เวลาแก้หลายชั่วโมง / วัน · Status ยัง Open
1. Sub สามารถ update 'Fixing...' ผ่าน Mobile ให้ทีมทราบว่าเริ่มแก้แล้ว
📸 ขั้นตอน · Submit for Re-check
1. แก้เสร็จ · ถ่าย After Photo · จำนวนตามที่จำเป็น (สามารถถ่ายหลายมุม)
1. บันทึก Comment อธิบายว่าแก้อย่างไร · วัสดุที่ใช้ · timestamp
1. กด 'Submit เพื่อ Re-check' · NCR Status: Fixed · Pending re-check
1. ส่ง notification ให้ Inspector · Sub รอผลการ re-check
⚠️ กรณี Inspector ตีกลับ (NCR Reopened)
1. รับ notification 'NCR-057 ถูกตีกลับ · เหตุผล: สีตกร่อง หรือทาสีไม่สม่ำเสมอ'
1. เข้า NCR Detail · อ่าน Rejection reason ที่ Inspector ระบุ
1. กลับไปแก้ไขใหม่ · ทำซ้ำ Fix on Site + Submit
1. วนซ้ำจนกว่า Inspector จะ Pass
	⏰
	SLA + Escalation
ถ้า Sub ไม่เริ่มแก้ภายใน 24 ชม. · หรือ Submit ไม่ได้ก่อน deadline · ระบบส่ง alert ให้ QCM + PM
หากยังไม่ตอบสนอง จะ escalate ให้ Executive




09  NCR Sub-workflow · ระบบจัดการข้อบกพร่อง
NCR (Non-Conformance Report) · sub-workflow ระหว่าง Inspector + Sub
🔄 NCR Statuses
	Status
	Trigger
	ความหมาย

	Open
	Inspector สร้าง NCR
	รอ Sub เริ่มแก้ · ส่ง notification แล้ว

	Fixing
	Sub เริ่มลงมือแก้
	Sub อยู่หน้างาน · แสดงใน dashboard ของ QCM

	Fixed · Pending re-check
	Sub Submit หลังแก้เสร็จ
	รอ Inspector มา re-inspect · มี Before/After photo

	Reopened
	Inspector Fail อีก
	Sub รับ NCR กลับพร้อมเหตุผล · ต้องแก้ใหม่

	Closed
	Inspector Pass
	NCR ปิด · Item ในเช็คลิสต์เปลี่ยนเป็น Pass · Task สามารถ Submit ได้


	🚨
	Business rule เข้ม
Task Submit ไม่ได้ ถ้ามี NCR อยู่ในสถานะใดๆ นอกจาก Closed · ระบบ block ที่ปุ่ม Submit · แสดง toast: 'ยังมี N NCRs รอแก้ไข'




10  สรุปการทำงานร่วมกัน · Team Collaboration
ตารางสรุปการ interact ระหว่างบทบาท + platform · Sync data · Notification flow
🔗 Cross-role Handoff Points
	Handoff
	From
	To
	Trigger + Data

	Project Ready
	PM (Web)
	QCM (Web)
	PM เผยแพร่ Project · WBS · Site/Zone · Team roster

	Task Assigned
	QCM (Web)
	Inspector (Mobile)
	Push notification · Task detail · Checklist · Due date

	NCR Created
	Inspector (Mobile)
	Sub (Mobile)
	Push notification · Defect · Location · Corrective action · Before photo

	NCR Fixed
	Sub (Mobile)
	Inspector (Mobile)
	Push notification · After photo · Comment · Timestamp

	Task Submitted
	Inspector (Mobile)
	Approver / QCM (Web)
	Email + Push · Checklist results · NCR history · Photos

	Task Approved
	QCM (Web)
	Inspector · PM (all)
	Notification ทุกฝ่าย · Task Closed · Report ถูกสร้าง

	Task Rejected
	QCM (Web)
	Inspector (Mobile)
	Push notification · Rejection reason · Status: In Progress


📊 Data Sync Overview
🖥️ Web App (PM · QCM): Real-time updates ผ่าน WebSocket · เห็นการเปลี่ยนแปลงจาก Mobile ทันที · Dashboard refresh อัตโนมัติเมื่อ Inspector complete item หรือ Sub submit NCR
📱 Mobile App (Inspector · Sub): Offline-first · sync เมื่อเชื่อมต่อ internet · Photo compress ก่อน upload · Push notification via Firebase FCM · Battery-optimized สำหรับใช้งานหน้างานทั้งวัน
💡 Best Practices
1. PM ต้อง Setup WBS + Site + Zone ให้ครบก่อนเปิดโครงการ · เพื่อให้ QCM มี structure ที่ผูก Task ได้ทันที
1. QCM ควรใช้ Bulk Create สำหรับ Task ซ้ำๆ ใน L3 เดียวกัน · ประหยัดเวลาได้ 90%
1. Inspector ควรถ่ายภาพก่อน-หลังการแก้ให้ชัดเจน · เป็นหลักฐานทางกฎหมาย + ข้อพิพาท
1. Sub ต้อง read Corrective Action ให้เข้าใจก่อนลงมือแก้ · หากไม่ชัดเจนควรถาม Inspector ผ่าน Comment
1. ทุกคนต้องเปิด notification บน mobile · โครงการก่อสร้างต้องการการตอบสนองไว


11  Appendix · Screen References
🖥️ Web App Screens (v40.0)
	Screen
	Role
	Function

	Project Management List
	PM · QCM
	ดูรายการโครงการทั้งหมด · สร้างโครงการใหม่

	Create Project (5 stepper)
	PM
	Contract · Client · Team · Site+Zone · WBS Template

	Task Management List
	QCM
	ดู Task ทั้งหมด · Filter · List/Kanban/Timeline views

	Create Task Form
	QCM
	สร้าง Task เดี่ยว · 5 sections

	Bulk Create from WBS
	QCM
	สร้าง N Tasks จาก L3 activities พร้อมกัน

	Import Excel Template
	QCM
	Upload Excel + ตรวจสอบ + สร้าง Tasks

	Task Detail (5 tabs)
	QCM · PM
	Overview · Checklist · NCR · Comments · Attachments · History

	NCR Detail Modal
	QCM · PM
	ดูรายละเอียด NCR แบบ modal · Before/After photo

	NCR Management List
	QCM · PM
	ดู NCR ทั้งหมดในโครงการ · Filter · Bulk actions

	WBS Template Management
	PM · QCM
	สร้าง + จัดการ WBS Templates

	Checklist Template Management
	QCM
	สร้าง + จัดการ Checklist Templates


📱 Mobile App Screens (v34.0)
	Screen
	Role
	Function

	Task List
	Inspector
	ดู Task ที่ Assign · Filter · Search · Sort

	Task Detail
	Inspector
	ดูรายละเอียด Task · เริ่ม/หยุดตรวจ · เข้า Checklist

	Create Task (QCM Mobile)
	QCM (optional)
	สร้าง Task จาก mobile · 5 sections พร้อม pickers ทุกตัว

	Project Picker (dropdown)
	QCM
	Inline dropdown · รายการโครงการ · progress bar (v29)

	Site/Zone Modal
	QCM · Inspector
	Bottom sheet · Site pills + Zone list (v31)

	WBS Modal
	QCM · Inspector
	Bottom sheet · L1 pills scroll · L2 sections · L3 rows (v33-34)

	Inspector/Approver Picker
	QCM
	Full-screen · Search · Sort by workload/name/availability

	Checklist Wizard
	Inspector
	Tab per section · Stepper per item · Type-aware widget

	Create NCR Form
	Inspector
	Severity · Defect · Root · Corrective · Before photo · Owner picker

	NCR Detail
	Inspector · Sub
	ดูรายละเอียด NCR · Photos · Comments · Submit re-check

	Owner Picker (30-day cal)
	Inspector
	เลือก Sub Contractor พร้อม availability

	Completion Screen
	Inspector
	สรุป Checklist · Submit for Approval


📌 Version History
1. Web v40.0 · Task Management · v36 → v40 iterations · Ref Std non-dropdown · Bulk defaults reorder · Date-range picker · Edit/Save · Buttons on projbar row
1. Mobile v34.0 · v18 → v34 iterations · Checklist Q/A UI · Create Task pickers (Project dropdown · Site/Zone modal · WBS modal · Assignee picker) · Phone-frame constraint
1. เอกสารนี้ v1.0 · 6 ก.ค. 2569 · Initial release
หน้า  · 6 ก.ค. 2569 · Prepared by วุธ (PM/SA)
